Relatório da 4ª unidade — revisão

Preserva IFPE. Este relatório corrige o anterior: CRUD de materiais e separação de acesso ainda não estão prontos.

| Campo | Conteúdo |
| --- | --- |
| Instituição | Instituto Federal de Pernambuco — IFPE |
| Campus | Jaboatão dos Guararapes |
| Repositório | github.com/mateus-felix1/project.777 |
| Integrantes | Vinicius e Mateus Felix |
| Data | 08/10/2026 |
| Situação | Entrega parcial. Acesso por perfil ainda incorreto. |

# 1. O que precisa mudar

O que foi feito na sprint anterior não pode continuar como está. O CRUD de materiais não funciona de ponta a ponta: criar, editar e excluir não atualizam a lista de forma confiável. Várias telas repetem a mesma função, então o menu parece único para todo mundo.

O acesso também está errado. Aluno não deve ver câmeras, estoque, doadores, registro de doação nem aprovação de empréstimo. Responsável não deve ver câmeras nem cadastros da coordenação. Essas telas ficam só com a administração.

# 2. Acesso correto por perfil

| Perfil | Pode ver |
| --- | --- |
| Aluno | Início, meus materiais, mapa, avisos, prêmios e os próprios empréstimos. Sem câmeras. |
| Responsável | Início, filhos vinculados, materiais do filho escolhido, avisos e mensagens da escola. Sem câmeras. |
| Admin | Painel, alunos, responsáveis, turmas, estoque, doadores, doações, relatório, fiscalização e câmeras. |

Se o aluno ou o responsável abrir uma rota de admin, o sistema volta para o início e mostra que a área não é permitida.

# 3. Planning Poker

Cards que ainda não foram entregues, agora com o CRUD quebrado e a separação de telas. As notas estão altas. Clique na célula de Vinicius, Mateus Felix ou Consenso e troque 8, 13 ou 21.

Escala Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13 e 21. Cada número é a soma dos dois anteriores.

| Card | Descrição | Vinicius | Mateus Felix | Consenso | Dificuldade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRUD-01 | Fazer o CRUD de materiais salvar, editar e excluir de verdade | 21 | 21 | 21 | Muito alta |
| ACE-02 | Separar telas e menu por perfil, sem função repetida | 21 | 13 | 21 | Muito alta |
| CAM-03 | Tirar câmeras do aluno e do responsável | 13 | 13 | 13 | Alta |
| PAI-04 | Responsável só vê os filhos vinculados | 13 | 13 | 13 | Alta |
| ADM-05 | Estoque, doação e usuários só para a coordenação | 21 | 21 | 21 | Muito alta |
| API-06 | Trocar localStorage por API compartilhada | 21 | 21 | 21 | Muito alta |
| OFF-07 | Uso offline com sincronização | 21 | 13 | 21 | Muito alta |
| PDF-08 | Relatório de doações em PDF | 13 | 8 | 13 | Alta |

## Leitura

CRUD de materiais, separação de menu e cadastros da coordenação ficaram em 21. Câmera para aluno sai nesta correção, mas a câmera ao vivo continua fora. A próxima sprint não abre API nem offline.

# 4. Kanban

| Coluna | Item | Análise |
| --- | --- | --- |
| Reaberto | CRUD de materiais | Não salva, não edita ou não exclui de verdade. Sai de concluído. |
| Reaberto | Telas por perfil | Quase todas cumprem a mesma função. Menu precisa mudar. |
| Reaberto | Câmeras | Aluno e responsável não podem acessar. |
| Concluído | Protótipo visual | Layout do project.777 permanece como base. |
| Próxima sprint | CRUD-01 | Materiais com lista recarregada depois de salvar. |
| Próxima sprint | ACE-02 e CAM-03 | Menu diferente e bloqueio de câmera. |
| Backlog | API e offline | Consenso 21. Não entram agora. |

# 5. Sprint anterior

## O que parecia entregue

Telas de doadores, estoque, doação e relatório existiam no repositório. A monitoria parental mostrava dados de aluno.

## O que não ficou correto

O CRUD de materiais não funciona. As telas não mudam de função conforme a pessoa. Aluno entra em câmeras, estoque e cadastros que são da coordenação. Responsável não fica limitado aos filhos.

## Lição

Ter a tela no menu não é entrega. O card só fecha quando o perfil certo consegue usar e o perfil errado não consegue abrir.

# 6. Acessibilidade

A varredura com scripts/a11y-check.mjs continua válida para idioma, rótulo e alerta. Ela não cobre permissão. Acesso indevido à câmera é falha de regra, não só de contraste. Continua acima de 50% nas falhas de tela já corrigidas, mas o bloqueio por perfil entra como item reaberto.

# 7. Como a correção deve ser testada

| Perfil | Acesso | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Aluno | aluno@ifpe.edu.br / 123456 | Não vê câmeras, doadores nem estoque. |
| Responsável | pais@ifpe.edu.br / 123456 | Troca João e Ana. Não vê câmeras nem cadastro geral. |
| Admin | admin@ifpe.edu.br / 123456 | CRUD de materiais salva, edita, exclui e recarrega a lista. |

Enquanto o aluno ainda abrir câmeras, ou o material não permanecer na lista depois de salvar, o item permanece reaberto.